ООО «ГИП-Электро»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Офисное помещение»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

ЭHI-ГИП-14

(код инвестиционного проекта)

Наименование группы инвестиционных проектов:

Прочие инвестиционные проекты

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Республика Башкортостан

(Республика, край, область)

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Улучшение качества обслуживания клиентов; - Снижение затрат на аренду помещения; - Улучшение условий труда сотрудников ООО «ГИП-Электро». |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Улучшение качества обслуживания клиентов; - Снижение затрат на аренду помещения; - Улучшение условий труда сотрудников ООО «ГИП-Электро». |  |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало реализации: 2017год; - Окончание реализации: 2018 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 2 этапа; |

- Основные показатели инвестиционного проекта

Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Фактическая стоимость объекта тыс. руб. без НДС объекта, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 33 813,56 | 39 360,40 |
| 1.1. | Стоимость оборудования |  |  |
| 1.2. | Стоимость СМР |  |  |
| 1.3 | Прочие затраты | 33 813,56 | 39 360,40 |

Плановая стоимость объекта определена на основании:

- расчета нормативной площади помещения и средней рыночной цены за 1м2 на момент составления инвестиционной программы;

- Коммерческих предложений.

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- Улучшение качества обслуживания клиентов;

- Снижение затрат на аренду помещения;

- Улучшение условий труда сотрудников ООО «ГИП-Электро».

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

- договор купли-продажи недвижимого имущества №801/12 от 06.12.2017г.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

* Примечание: указывается №, дата документа и ссылка на соответствующий раздел

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

- Расположение объекта: РБ, г. Уфа, ул.Бессонова 2Б.

- Состояние дел на 31.12.2017 г по объекту

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

По состоянию на 31.12.2017г. оплачено по договору 16 466 100 руб. НДС не облагается