ООО «ГИП-Электро»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Производственные базы»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

ЭHIJKL-ГИП-11

( инвестиционного проекта)

Наименование группы инвестиционных проектов:

Мероприятия направленные на повышение качества оказываемых услуг

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Республика Башкортостан

(Республика, край, область)

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Улучшение качества обслуживания потребителей. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Улучшение качества обслуживания потребителей, уменьшение затрат на аренду помещений. |  |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2017год; - Окончание работ: 2021 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап; - предполагается к выполнению следующий объем работ: - Покупка или строительство производственных баз в обособленных подразделениях ООО «ГИП-Электро». |

- Основные показатели инвестиционного проекта

Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 15 280,00 |
| 1.1 | 2017г.: | 4 240,00 |

Стоимость определена на основании:

- Среднерыночной цены на недвижимость.

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

Улучшение качества обслуживания потребителей, уменьшение затрат на аренду помещений.

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

- Освоено 4 240  тыс. руб. без НДС, в том числе:

- Покупка производственной базы в ОП с.Шаран – 1950 тыс. руб., НДС не облагается;

- Покупка земельного участка под производственные нужды в ОП с.Магинск – 45,98 тыс. руб., НДС не облагается;

- Покупка земельного участка под производственные нужды в ОП с Новобелокатай – 101,7 тыс. руб., НДС не облагается;

- Покупка земельного участка для эксплуатации офисного помещения в г.Уфа – 2139,6 тыс. руб., НДС не облагается.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

6.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

6.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

6.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

- Расположение объекта: с. Шаран, с. Новобелокатай, с.Магинск, г.Уфа

- Состояние дел на 31.12.2017г по объекту:

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

- Освоено 4 240  тыс. руб. без НДС, в том числе:

- Покупка производственной базы в ОП с.Шаран - 1 950 тыс. руб., НДС не облагается;

- Покупка земельного участка под производственные нужды в ОП с.Магинск – 45,98 тыс. руб., НДС не облагается;

- Покупка земельного участка под производственные нужды в ОП с Новобелокатай – 101,7 тыс. руб., НДС не облагается;

- Покупка земельного участка для эксплуатации офисного помещения в г.Уфа – 2139,6 тыс. руб., НДС не облагается.